# Documento de Planificación, Diagnóstico y Backlog - Fase 1

## 1. Información General del Proyecto

Institución: Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Contexto de Implementación: sistema de gestión de tickets con escalamiento automático e ia para priorización de fallas en el soporte interno de plataformas de sestel

Objetivo del Proyecto: Desarrollo de un sistema web de seguimiento y escalamiento de soporte técnico, estructurado para los grupos de despachadores que asisten a las rutas de instalación y reparación (HFC, FTTH, DTH) y equipos de reclamos. El sistema permitirá un enrutamiento jerárquico hacia el equipo de Soporte Despacho.

## 2. Diagnóstico Técnico y Definición del MVP

Para modernizar y centralizar el flujo de trabajo actual, el Producto Mínimo Viable (MVP) se construirá bajo una arquitectura robusta orientada a un uso intensivo en estaciones de escritorio (Desktop-First). El alcance técnico incluye:

- Plataforma de alta concurrencia para creación ágil de tickets por los Despachadores (Tigo, Contrata y BBI N-2).

- Modelo de segmentación organizacional mediante Grupos (área macro) y Equipos (zona o sector de trabajo).

- Restricción de visibilidad: Los despachadores y agentes de Soporte Despacho solo visualizarán las cargas correspondientes a su segmento, salvo los perfiles de Administración.

- Flujo de resolución con validación cruzada: El ciclo de vida de un ticket exige que el despachador creador apruebe la solución provista por Soporte Despacho antes de su cierre final.

## 3. Arquitectura y Tecnologías (Stack Técnico)

- Frontend (Interfaz de Usuario): React 18.x con JavaScript, optimizado para vistas de Dashboard.

- Backend (Lógica y API): Python con el framework Django 4.x.

- Base de Datos: PostgreSQL 14+ para manejar relaciones complejas y concurrencia.

- Metodología de Desarrollo: Scrum (Sprints alineados a entregas de 14 días).

## 4. Diagramas Lógicos y Estructurales

### 4.1 Modelo Entidad-Relación (Jerarquía y Accesos)

### 4.2 Máquina de Estados del Ticket (Validación Cruzada)

### 4.3 Flujo de Trabajo Operativo

## 5. Matriz de Trazabilidad

| Código objetivo | Objetivo específico | Módulo | Historia(s) de usuario | Relación / contribución al objetivo | Evidencia prevista / validación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OE1 | Agilizar y centralizar el registro de solicitudes de los despachadores. | Gestión de Tickets | HU-01 Crear ticket; HU-02 Adjuntar evidencia | Digitaliza y estandariza el ingreso de incidencias, eliminando canales informales. | Prueba funcional de creación de ticket y validación de campos. |
| OE2 | Estructurar la visibilidad y distribución del soporte por zonas/áreas. | Soporte y Enrutamiento | HU-03 Bandeja por equipo; HU-04 Respaldo de equipo | Segmenta la carga de trabajo, asegurando que Soporte Despacho solo vea los tickets de su competencia. | Pruebas de acceso por roles (restricción de visibilidad). |
| OE3 | Garantizar el cierre efectivo de las incidencias reportadas. | Validación y Cierre | HU-05 Validación cruzada | Asegura que la solución sea confirmada por el despachador original antes de cerrar. | Flujo de prueba de retorno y aprobación/rechazo. |
| OE4 | Automatizar el control de tiempos de atención y escalamientos. | Automatización | HU-06 Alerta SLA; HU-07 Escalamiento | Previene estancamientos mediante reglas de negocio que actúan sin intervención humana. | Simulación de expiración de tiempo (SLA). |
| OE5 | Proveer control gerencial sobre el rendimiento de las operaciones. | Reportes y Dashboard | HU-08 Monitoreo global | Brinda visibilidad en tiempo real a los administradores para identificar cuellos de botella. | Visualización de dashboard poblado con datos. |

## 6. Product Backlog (Historias de Usuario)

| ID | Módulo | Descripción (Rol - Acción - Beneficio) | Criterios de Aceptación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Tickets | Como Despachador, quiero registrar un ticket en un formulario simple, para solicitar ayuda a Soporte sin detener mi gestión. | 1. Autocompleta Grupo/Equipo. 2. Genera ID único. | Alta |
| HU-02 | Tickets | Como Despachador, quiero adjuntar imágenes o logs al ticket, para dar contexto al problema. | 1. Permite subir archivos (.jpg, .png). 2. Límite de tamaño 5MB. | Media |
| HU-03 | Soporte | Como Agente de Soporte, quiero ver una bandeja de tickets filtrada por mi Equipo, para enfocarme en mi área. | 1. Oculta tickets de otros equipos. 2. Ordena por prioridad. | Alta |
| HU-04 | Soporte | Como Agente de Soporte, quiero gestionar tickets de mis compañeros ausentes, para mantener la continuidad operativa. | 1. Permisos compartidos a nivel de Equipo. | Alta |
| HU-05 | Validación | Como Despachador, quiero recibir el ticket resuelto en estado "Validación", para aprobarlo o rechazarlo definitivamente. | 1. Soporte no puede Cerrar. 2. Opciones de Aprobar/Rechazar. | Alta |
| HU-06 | Automatización | Como Sistema, quiero marcar automáticamente un ticket con alerta amarilla/roja, para avisar que el SLA está por vencer. | 1. Lógica basada en prioridad. 2. Alerta visual en UI. | Media |
| HU-07 | Reportes | Como Administrador, quiero ver un dashboard general, para monitorear todos los grupos y métricas. | 1. Bypass de restricciones de visibilidad. 2. Gráficos en tiempo real. | Media |

## 7. Matriz de Riesgos y Contingencias

| ID | Riesgo Identificado | Nivel de Impacto | Plan de Contingencia y Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Cuellos de botella en la asignación de tickets al equipo de Soporte Despacho. | Alto | Implementar distribución automatizada por carga de trabajo (Round Robin) para balancear la carga entre los agentes de Soporte Despacho. |
| R-02 | Retraso en el cierre de tickets por falta de validación del despachador originador. | Medio | Implementar una regla de cierre automático (Auto-Close) si el ticket permanece en estado "Validación" por más de 24 horas sin respuesta. |
| R-03 | Pérdida de conectividad o fallas en el repositorio y base de datos durante evaluación. | Alto | Establecer políticas de respaldo diario automático y disponer de un volcado local operativo demostrable. |

## 8. Plan de Trabajo y Cronograma

| Entrega / Hito | Fecha Límite | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- |
| 1. Diagnóstico Técnico e Inicio | 25/07/2026 | Alcance delimitado, dependencias registradas, documento de planificación y backlog (RF) actualizados. |
| 2. Prueba de Concepto (PoC) | 08/08/2026 | Entorno operativo conectado. Módulos de jerarquía funcional demostrados (Django + Postgres con Grupos y Equipos). |
| 3. Incremento Funcional Base | 22/08/2026 | Funciones de creación, edición, cambio de estado de tickets y manejo de archivos multimedia operativas. |
| 4. Integración Parcial | 05/09/2026 | Implementación de reglas de negocio para SLA y priorización. Primeras validaciones de integraciones lógicas automáticas. |
| 5. MVP Completo y Pruebas | 19/09/2026 | Flujo "End-to-End" cerrado, panel de control administrativo consolidado y registro de pruebas operativas ejecutadas. |
| 6. Entrega Técnica Final | 03/10/2026 | Sistema estable, versión desplegada respaldada y lista para su demostración técnica general. |